Tájékoztató fórum szülőknek a Feszty- Csillag projektről

(KEOP 5.1.0-2008-0059)

2010. április 19-én a projekt-menedzsment szakemberei – együttműködve a gyermekeket szállító cég és az ideiglenes felújító cég képviselőivel – tájékoztatót tartottak azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei a komáromi Feszty Árpád Általános Iskolába járnak. Eljött az idő ugyanis, amikor a tanulóknak és a tanároknak a korszerűsítési munkálatok miatt ki kellett költözniük az iskola épületéből. 2010. május 3-tól a teljes iskolaépületet átadták építési területként a kivitelező számára.

A fórumon megjelentek először tájékoztatót hallhattak a „Komáromi Feszty Árpád Általános Iskola – Csillag Óvoda energetikai fejlesztése” c. projekt indulásáról, arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati forrásból - 92 millió forint - és önkormányzati erőből megvalósul az épület teljes energetikai korszerűsítése: ablakcserék, hőszigetelés, a fűtés- és világítás-korszerűsítés, valamint az iskola akadálymentesítése. Az energetikai korszerűsítéssel az energetikai projektbe befektetett önkormányzati forrás mintegy 5-7 év alatt térül meg.

A jelenlévők tájékoztatót hallhattak a KEOP pályázat további lehetőségeiről is: a lakosság, lakóközösségek, lakásszövetkezetek számára is elérhető ez a pályázati támogatás.

Szó volt arról is, hogy 2009. augusztusától folyt a közbeszerzési eljárás, melynek elhúzódása miatt csúszott a beruházás tényleges kezdete, ám a befejező időpontot – 2010. szeptember 30. – tartani szeretnék a beruházók.

A szülők tájékoztatást kaptak arról, hogy gyermekeik ideiglenes elhelyezéséről és utaztatásáról az önkormányzat milyen keretek között gondoskodik. A tanulók négy helyszínen folytatják tanulmányaikat: három első osztályt és egy második osztályt a Jókai Gimnázium fogadott be, a szőnyi városrészben álló 5 tantermes – jelenleg üresen álló – kisiskolában összesen 116 gyermeket helyeztek el, a többi osztály – összesen 333 fő – a MOL lakótelepen lévő Középfokú Kollégiumban, illetve a Chatedra Központban kapott helyet. A szőnyi és a molaji városrészbe különjáratú buszok szállítják a tanulókat, külön menetrend szerint, pedagógus kísérettel.

Szó esett a szőnyi kisiskoláról is, mivel ezt az épületet a beköltözés előtt fel kellett újítani. A munkálatokat végző kivitelező elmondta: az épület megfelelő állapotban van, a közhiedelemmel ellentétben nem életveszélyes, elvégezték a festést, a nyílászárók mázolását, a vizesblokkok és az elektromos rendszer felújítását, megjavították az udvart körülvevő kerítést.

A fórumon természetesen a szülők is feltehették kérdéseiket, pl., hogy biztosít-e a Vértes Volán tartalék autóbuszt, illetve, hogy a főúttól messzebb lakó gyerekek hogyan jutnak el addig a megállóig, ahol fel tudnak szállni a buszra. Ez utóbbi kérdésre válaszolva az iskola igazgatója elmondta, hogy a szervezésnél igyekeztek a lehető legpraktikusabban átgondolni a lehetőségeket. Természetesen mindenki igényét nem tudják kielégíteni, arra kérte a szülőket, hogy segítsék ezekben a hetekben az iskola munkáját, és tanúsítsanak megértést az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos munkálatok miatti kellemetlenségekkel szemben. Hiszen ősztől - a pályázati támogatásnak és az önkormányzat anyagi hozzájárulásának köszönhetően - egy megújult iskolaépület várja a gyermekeket.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.