Sajtóanyag

„Bölcsődei szolgáltatás indítása Koppánymonostoron”

(KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0009) c. projekthez

Tető alatt a bölcsőde épülete Elkészült az európai uniós támogatással létrejövő bölcsőde épületének tetőszerkezete. A kivitelezés idén augusztusban kezdődött el és a szeptemberi ünnepélyes alapkőletétel óta gyors ütemben halad. Az alapozást követően október végére a falazási munkákat, majd november elején a födémszerkezetet készítették el a WF Építőipari Kft. munkatársai. A nagy fagyok beállta előtt sikerült az oromfalak és a betonkoszorú elkészítése és a tetőszerkezet kialakítása. A beruházás során egy korszerű, a helyi társadalom igényeinek megfelelő 348 m2 esztétikus épület kialakításra kerül sor. A két csoportszobával 24 gyermek elhelyezését tudja majd biztosítani az intézmény. Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli területen a gyermekek számára modern, biztonságos játszóudvar kap helyet, melyet egy zöld, parkosított rész ölel majd körül. A beruházás várható összköltsége, mintegy 165 millió forint, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás mértéke 78,5 millió forint.

A beruházás előzményei:

Ez év februárjában írták alá a „Bölcsődei szolgáltatás indítása Koppánymonostoron” című projekt támogatási szerződését, mely 78 535 019 Ft-tal segíti az új intézmény létrejöttét Koppánymonostoron. Ez a városrész ad otthont már tíz éve több ipari létesítménynek, melyek folyamatos és jelentős mértékű munkaerőigénnyel rendelkeznek. Ennek hatására nem csak a térségből, de az ország különböző régióiból jelentős vándorlás, átcsoportosulás figyelhető meg. Komárom munkaerő-piaci szempontból jó helyzetben van az ipari park létesítése óta. Munkanélküliségi mutatói az országos átlag alatt vannak az ipari parknak köszönhetően. Komárom Város Önkormányzata fontos célnak tekinti a térségben élő nők munkaerő-piaci helyzetének javítását. A fejlesztéssel hozzájárulnak a család és a munkahely összeegyeztethetőségét, lehetőséget biztosítanak a társadalmi befogadást segítő szolgáltatások körének bővítésére, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásának biztosítására.

A beruházás tartalma:

A beruházás során egy korszerű, két csoportszobás és egy egyéni foglalkoztató szobás bölcsőde kerül kialakításra. Az épület 348 m2 alapterületen biztosítja az intézmény zavartalan működését a kiszolgáló helyiségekkel, közösségi terekkel, modern konyhákkal. A csoportszobákat közvetlen kertkapcsolattal építik ki, melyet a zöld terület tesz majd még barátságosabbá. Az épülethez 7 parkoló fog tartozni, mely a telekhatáron belül kap helyet, biztonságosabbá téve így a kisgyermekek szállítását a bölcsődébe.  A beruházással 2011. harmadik negyedévében megindulhat a bölcsődei szolgáltatás Koppánymonostoron és ezzel egy időben egy oktatási egység is létrejön, melyet a bölcsőde mellett a néhány száz méteren belül megtalálható óvoda és iskola alkot majd.

A projekt címe: Bölcsődei szolgáltatás indítása Koppánymonostoron

Azonosítója: KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0009

Kedvezményezett: Komárom Város Önkormányzata, (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)

A támogatás összege: 78 535 019 forint