Sajtóközlemény

Befejeződtek a munkálatok a Budai Nagy Antal utcában

Komárom Város Önkormányzata 2005 óta foglalkozik a szőnyi városrészben, a Budai Nagy Antal utca és a környező utcák csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldásával, melyhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretéből európai uniós forrásra pályázott.

A komáromi önkormányzat több mint 85 millió forint összegű támogatást nyert a „Komárom, Budai Nagy Antal utca csapadékvíz elvezetése” című, KDOP-4.1.1/E-09-2009-0006 azonosító jelű pályázatával. Az európai uniós forráshoz a város képviselő-testülete mintegy 19 millió forintot biztosított önrészként.

Az elnyert támogatás segítségével 2010. utolsó negyedévében kiépülhetett a Budai Nagy Antal utcában a folyamatos, összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer, mely lehetőséget ad a csatlakozó, magasabban fekvő utcák csapadékvizeinek fogadására és elvezetésére is, és mellyel megakadályozhatóvá válnak az elöntések.  Korábban, a vízelvezetési hiányosságból fakadóan az érintett területen műszaki jellegű és talaj-károk keletkeztek, melyek a köz- és a magánterületeket is érintették, ennek tükrében dolgozott a város a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésén.

A projektben az adott viszonyoknak és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelő kialakítású, részben nyílt, részben zárt összefüggő vízelvezető rendszer létesült a befogadótól a kijelölt terület határáig. A befogadó felett víz visszatartására és hordalék-gyűjtésre alkalmas nyílt szakasz épült ki, ami késlelteti a csapadékvíz levonulását, lehetőséget adva a víz talajba való visszajuttatására, illetve egyben a hordalék kirakódására is. Az utcákon belül szakaszosan zárt vízelvezető, valamint kis helyigényű, magas fenékszinttel építhető beton vályús (TB) elemes nyílt rendszer épült ki, fedlapos átjáróval.

A projekt egyik célja az volt, hogy az egységes városkép megtartása mellett jelentősen javuljon az itt élő lakosság (száznál is több ingatlantulajdonos) komfortérzete.

A projekt kronológiai áttekintése:

A projekt nyitórendezvényére 2010. július 28-án került sor. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a tatabányai GEOTECH TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT nyerte el a Komárom, Budai Nagy Antal utca csapadékvíz elvezetése című pályázati projekt kivitelezését: a szerződés aláírására 2010. augusztus 12-én, a munkaterület átadására 2010. augusztus 19-én került sor, az építési munkálatok pedig azonnal elkezdődtek. 2010. decemberében az önkormányzat a kivitelezéshez kapcsolódó kiegészítő építési munkálatokra hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek eredményeképpen a GEOTECH Kft. folytathatta a munkálatokat. A projekt Zárórendezvényét az önkormányzat december 14-én, 11 órai kezdettel a komáromi Városházán tartja. A projekt zárás időpontja: 2010. december 15.

A projekt címe: Komárom, Budai Nagy Antal utca csapadékvíz elvezetése

KDOP-4.1.1/E-09-2009-0006

Kedvezményezett: Komárom Város Önkormányzata,

(2900 Komárom Szabadság tér 1.)

Az elnyert támogatás összege: 85 195 823 forint

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.